# **Anexo V - Planilha de Preço por Produto**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** | **Nº Produto** | **Descrição** | **% valor contrato a ser medido** | **Valor do Produto (R$)** |
| 1 | **1** | Serviços Preliminares CETAS Sul e CETAM | 3% |  |
| 1 | **2** | Estudo Preliminar CETAS Sul e CETAM | 3% |  |
| 1 | **3A** | Anteprojeto do CETAS Sul | 2% |  |
| 1 | **4A** | Projetos Legais do CETAS Sul | 4% |  |
| 1 | **4C** | Projetos Executivos do CETAS Sul | 33,40% |  |
| 2 | **5A** | Análise técnica da proposta para CETAS Sul | 1,45% |  |
| 3 | **6A** | Plano de Fiscalização CETAS Sul | 1,45% |  |
| 3 | **7** | **1º Relatório Mensal de Medição** CETAS Sul | 1,45% |  |
| 3 | **8** | **2º Relatório Mensal de Medição** CETAS Sul | 1,45% |  |
| 3 | **9** | **3º Relatório Mensal de Medição** CETAS Sul | 1,45% |  |
| 3 | **10** | **4º Relatório Mensal de Medição** CETAS Sul | 1,45% |  |
| 3 | **11** | **5º Relatório Mensal de Medição** CETAS Sul | 1,45% |  |
| 3 | **12** | 6**º Relatório Mensal de Medição** CETAS Sul | 1,45% |  |
| 3 | **13** | **7º Relatório Mensal de Medição** CETAS Sul | 1,45% |  |
| 3 | **14** | **8º Relatório Mensal de Medição** CETAS Sul | 1,45% |  |
| 3 | **15** | Relatório da entrega definitiva da obra CETAS Sul | 3% |  |
| 4 | **3B** | Anteprojeto do CETAM | 1% |  |
| 4 | **4B** | Projetos Legais do CETAM | 2% |  |
| 4 | **4D** | Projetos Executivos do CETAM | 16,60% |  |
| 5 | **5B** | Análise técnica da proposta para CETAM | 1,45% |  |
| 6 | **6B** | Plano de Fiscalização CETAM | 1,45% |  |
| 6 | **16** | **1º Relatório Mensal de Medição** CETAM | 1,45% |  |
| 6 | **17** | **2º Relatório Mensal de Medição** CETAM | 1,45% |  |
| 6 | **18** | **3º Relatório Mensal de Medição** CETAM | 1,45% |  |
| 6 | **19** | **4º Relatório Mensal de Medição** CETAM | 1,45% |  |
| 6 | **20** | **5º Relatório Mensal de Medição** CETAM | 1,45% |  |
| 6 | **21** | **6º Relatório Mensal de Medição** CETAM | 1,45% |  |
| 6 | **22** | **7º Relatório Mensal de Medição** CETAM | 1,45% |  |
| 6 | **23** | 8**º Relatório Mensal de Medição** CETAM | 1,45% |  |
| 6 | **24** | Relatório da entrega definitiva da reforma do CETAM | 3,0% |  |
| **T O T A L** | | | 100% |  |