# **Anexo V - Planilha de Preço por Produto**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº Produto** | **Descrição** | **% valor contrato a ser medido** | **Valor da medição** |
| Produto 01 | Serviços Preliminares | 5% |  |
| Produto 02 | Anteprojeto | 10% |  |
| Produto 03A | Projetos Legais | 15% |  |
| Produto 03B | Projetos Executivos | 20% |  |
| Produto 04 | Relatório do acompanhamento do processo de seleção | 5% |  |
| Produto 05A | Relatório da 1ª visita de fiscalização, acompanhado da planilha de medição | 2,5% |  |
| Produto 05B | Relatório da 2ª visita de fiscalização, acompanhado da planilha de medição | 2,5% |  |
| Produto 05C | Relatório da 3ª visita de fiscalização, acompanhado da planilha de medição | 2,5% |  |
| Produto 05D | Relatório da 4ª visita de fiscalização, acompanhado da planilha de medição | 2,5% |  |
| Produto 05E | Relatório da 5ª visita de fiscalização, acompanhado da planilha de medição | 2,5% |  |
| Produto 05F | Relatório da 6ª visita de fiscalização, acompanhado da planilha de medição | 2,5% |  |
| Produto 05G | Relatório da 7ª visita de fiscalização, acompanhado da planilha de medição | 2,5% |  |
| Produto 05H | Relatório da 8ª visita de fiscalização, acompanhado da planilha de medição | 2,5% |  |
| Produto 05I | Relatório da 9ª visita de fiscalização, acompanhado da planilha de medição | 2,5% |  |
| Produto 05J | Relatório da 10ª visita de fiscalização, acompanhado da planilha de medição | 2,5% |  |
| Produto 05K | Relatório da 11ª visita de fiscalização, acompanhado da planilha de medição | 2,5% |  |
| Produto 05L | Relatório da 12ª visita de fiscalização, acompanhado da planilha de medição | 2,5% |  |
| Produto 05M | Relatório da 13ª visita de fiscalização, acompanhado da planilha de medição | 2,5% |  |
| Produto 05N | Relatório da 14ª visita de fiscalização, acompanhado da planilha de medição | 2,5% |  |
| Produto 05O | Relatório final de fiscalização, acompanhado do Termo Definitivo de Recebimento da Obra | 10% |  |
| **T O T A L** | | 100% |  |