|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº Produto** | **Descrição** | **% valor contrato a ser medido/pago** | **% valor contrato a ser medido/pago** |
| **Primeira Etapa** | | | |
| Produto 1 | Plano de Trabalho | 0% |  |
| Produto 2 | Serviços Preliminares | 5% |  |
| Produto 3 | Estudo Preliminar | 5% |  |
| Produto 4 | Anteprojeto | 5% |  |
| Produto 5A | Projetos Legais | 6% |  |
| Produto 5B | Projetos Executivos | 10% |  |
| Produto 6 | Relatório do acompanhamento do processo de seleção | 5% |  |
| **Segunda Etapa** | | | |
| Produto 7A | Relatório da 1ª e 2ª visita de fiscalização, acompanhado das planilhas de medição | 3% |  |
| Produto 7B | Relatório da 3ª e 4ª visita de fiscalização, acompanhado das planilhas de medição | 3% |  |
| Produto 7C | Relatório da 5ª e 6ª visita de fiscalização, acompanhado das planilhas de medição | 3% |  |
| Produto 7D | Relatório da 7ª e 8ª visita de fiscalização, acompanhado das planilhas de medição | 3% |  |
| Produto 7E | Relatório da 9ª e 10ª visita de fiscalização, acompanhado das planilhas de medição | 3% |  |
| Produto 7F | Relatório da 11ª e 12ª visita de fiscalização, acompanhado das planilhas de medição | 3% |  |
| Produto 7G | Relatório da 13ª e 14ª visita de fiscalização, acompanhado das planilhas de medição | 3% |  |
| Produto 7H | Relatório da 15ª e 16ª visita de fiscalização, acompanhado das planilhas de medição | 3% |  |
| Produto 7I | Relatório da 17ª e 18ª visita de fiscalização, acompanhado das planilhas de medição | 3% |  |
| Produto 7J | Relatório da 19ª e 20ª visita de fiscalização, acompanhado das planilhas de medição | 3% |  |
| Produto 7K | Relatório da 21ª e 22ª visita de fiscalização, acompanhado das planilhas de medição | 3% |  |
| Produto 7L | Relatório da 23ª e 24ª visita de fiscalização, acompanhado das planilhas de medição | 3% |  |
| Produto 7M | Relatório da 25ª e 26ª visita de fiscalização, acompanhado das planilhas de medição | 3% |  |
| Produto 7N | Relatório da 27ª e 28ª visita de fiscalização, acompanhado das planilhas de medição | 3% |  |
| Produto 7O | Relatório da 29ª e 30ª visita de fiscalização, acompanhado das planilhas de medição | 3% |  |
| Produto 7P | Relatório da 31ª e 32ª visita de fiscalização, acompanhado das planilhas de medição | 3% |  |
| Produto 7Q | Relatório da 33ª e 34ª visita de fiscalização, acompanhado das planilhas de medição | 3% |  |
| Produto 7R | Relatório da 35ª e 36ª visita de fiscalização, acompanhado das planilhas de medição | 3% |  |
| Produto 8 | Relatório final de fiscalização, acompanhado do Termo Definitivo de Recebimento da Obra | 10% |  |
| **T O T A L** | | 100% |  |