|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Produto** | **Descrição** | **Pagamento (%)** | **R$ (incluso todos os custos, impostos, taxas, etc.)** |
| Produto 1 | Plano de Trabalho | 0 |  |
| Produto 2 | Relatório de atividades e resultados 1, incluindo:  Especificação Técnica/Termo de Referência (Execução da Obra de Serra, ES). | 5 |  |
| Produto 3 | Relatório de atividades e resultados 2, incluindo:   * Especificação Técnica/Termo de Referência (Execução da Obra de Nova Lima, MG). | 5 |  |
| Produto 4 | Relatório de atividades e resultados 3, incluindo:   * Especificação Técnica/Especificação técnica (Projeto Executivo e Fiscalização de Juiz de Fora, MG). | 5 |  |
| Produto 5 | Relatório de atividades e resultados 4, incluindo:   * Análise de visitas técnicas realizadas em Serra e/ou Nova Lima; * Análise técnica do processo de contratação da empreiteira de Serra e Nova Lima. | 5 |  |
| Produto 6 | Relatório de atividades e resultados 5, incluindo:   * Análise de visitas técnicas realizadas em Serra e/ou Nova Lima; * Análise do Progresso das Obras de Serra; * Especificação técnica (Projeto Executivo e Fiscalização de Montes Claros). | 5 |  |
| Produto 7 | Relatório de atividades e resultados 6, incluindo:   * Análise da visita técnica realizada em Juiz de Fora; * Análise técnica do processo de contratação de projeto executivo e fiscalização de Juiz de Fora; * Análise do progresso das obras de Serra e Nova Lima. | 10 |  |
| Produto 8 | Relatório de atividades e resultados 7, incluindo:   * Análise do progresso da elaboração do projeto executivo de Juiz de Fora; * Análise do progresso das obras de Serra e Nova Lima. | 10 |  |
| Produto 9 | Relatório de atividades e resultados 8, incluindo:   * Análise da visita técnica realizada em Montes Claros; * Análise técnica do processo de contratação de projeto executivo e fiscalização de Montes Claros; * Análise do progresso da elaboração do projeto executivo de Juiz de Fora; * Análise do progresso das obras de Serra e Nova Lima. | 10 |  |
| Produto 10 | Relatório de atividades e resultados 9, incluindo:   * Análise do progresso da elaboração do projeto executivo de Juiz de Fora e Montes Claros; * Análise do progresso das obras de Serra e Nova Lima. | 10 |  |
| Produto 11 | Relatório de atividades e resultados 10, incluindo:   * Especificação Técnica/Termo de Referência (Execução da Obra de Juiz de Fora). | 5 |  |
| Produto 12 | Relatório de atividades e resultados 11, incluindo:   * Especificação Técnica/Termo de Referência (Execução da Obra de Montes Claros). | 5 |  |
| Produto 13 | Relatório de atividades e resultados 12, incluindo:   * Análise técnica do processo de contratação da obra em Juiz de Fora. | 5 |  |
| Produto 14 | Relatório de atividades e resultados 13, incluindo:   * Análise da visita técnica realizada em Juiz de Fora. | 5 |  |
| Produto 15 | Relatório de atividades e resultados 14, incluindo:   * Análise da visita técnica realizada em Montes Claros * Análise do progresso da obra em Juiz de Fora. | 5 |  |
| Produto 16 | Relatório de atividades e resultados 15, incluindo:   * Análise da visita técnica realizada em Montes Claros * Análise do progresso da obra em Juiz de Fora. | 5 |  |
| Produto 17 | Relatório de atividades e resultados 16, incluindo:   * Análise do progresso das obras em Juiz de Fora e Montes Claros. | 5 |  |
| **TOTAL Valor Global** |  | **100%** |  |