|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº Produto** | **Descrição** | **% valor contrato a ser medido/pago** | **Valor da medição (R$)** |
| **FASE 1 – Adaptação do Projeto Executivo** | | | |
| Produto 01 | Plano de Trabalho | 0% |  |
| Produto 02 | Serviços Preliminares | 5% |  |
| Produto 03 | Estudo Preliminar | 5% |  |
| Produto 04 | Anteprojeto | 5% |  |
| Produto 05A | Projetos Legais | 15% |  |
| Produto 05B | Projetos Executivos | 20% |  |
| **FASE 2 - Fiscalização do Serviço de Reforma** | | | |
| Produto 06 | Relatório do acompanhamento do processo de seleção | 5% |  |
| Produto 07A | Relatório da 1ª visita de fiscalização, acompanhado da planilha de medição | 5% |  |
| Produto 07B | Relatório da 2ª visita de fiscalização, acompanhado da planilha de medição | 5% |  |
| Produto 07C | Relatório da 3ª visita de fiscalização, acompanhado da planilha de medição | 5% |  |
| Produto 07D | Relatório da 4ª visita de fiscalização, acompanhado da planilha de medição | 5% |  |
| Produto 07E | Relatório da 5ª visita de fiscalização, acompanhado da planilha de medição | 5% |  |
| Produto 07F | Relatório da 6ª visita de fiscalização, acompanhado da planilha de medição | 5% |  |
| Produto 07G | Relatório da 7ª visita de fiscalização, acompanhado da planilha de medição | 5% |  |
| Produto 07H | Relatório final de fiscalização, acompanhado do Termo Definitivo de Recebimento da Obra | 10% |  |
| **T O T A L** | | 100% |  |