| Produtos | Descrição | Pagamento | R$ (incluso todos os custos, impostos, taxas, etc.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aprovação do Relatório de Reconhecimento de Campo e Plano de Trabalho | 10% |  |
| 2 | Aprovação do Plano de sinalização de perímetro, conforme as orientações e o projeto de sinalização gerado pela UC | 10% |  |
| 3 | Aprovação do Relatório de levantamento e materialização, dados brutos, relatório técnico e fotográfico de 50% dos vértices do perímetro total estimado e de sinalização de 50% do perímetro total do lote. | 20% |  |
| 4 | Aprovação do Relatório de levantamento e materialização, dados brutos, relatório técnico e fotográfico de 100% dos vértices do perímetro total estimado e das Placas. | 20% |  |
| 5 | Aprovação das peças técnicas e arquivos digitais do georreferenciamento de 100% dos limites da U.C. e Relatório Fotográfico contendo as fotos georreferenciadas de todos os vértices materializados e das placas. | 40% |  |
|  | TOTAL Valor Global | 100% |  |