| Item | Produtos | Pagamento % | R$ (incluso todos os custos, impostos, taxas, etc.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Produto 1 - Plano de Trabalho | 0% |  |
| 2 | Produto 2A - Serviços Preliminares - Diagnóstico Geral | 5% |  |
| 3 | Produto 2B - Serviços Preliminares -Diagnóstico dos Aspectos Legais | 5% |  |
| 4 | Produto 3A - Masterplan UTJF | 10% |  |
| 5 | Produto 3B - Estudo Preliminar de Arquitetura CETAS JFMG | 5% |  |
| 6 | Produto 4 - Anteprojeto de Arquitetura e Engenharia do CETAS JFMG | 10% |  |
| 7 | Produto 5 - Projetos Legais e Obtenção das Aprovações, Licenças e Autorizações | 10% |  |
| 8 | Produto 6A - Projeto Executivo Parcial de Infraestrutura Externa da UTJF | 10% |  |
| 9 | Produto 6B - Projetos Executivos de Arquitetura, Paisagismo e Engenharia do CETAS JFMG | 10% |  |
| 10 | Produto 6C - Orçamento Executivo e Planejamento das Obras | 5% |  |
| 11 | Produto 7 - Assessoria Técnica ao Processo de Contratação da Empreiteira | 3% |  |
| 12 | Produto 8A - Relatório da 1ª e 2ª visita de fiscalização, acompanhado das planilhas de medição | 2% |  |
| 13 | Produto 8B - Relatório da 3ª e 4ª visita de fiscalização, acompanhado das planilhas de medição | 2% |  |
| 14 | Produto 8C - Relatório da 5ª e 6ª visita de fiscalização, acompanhado das planilhas de medição | 2% |  |
| 15 | Produto 8D - Relatório da 7ª e 8ª visita de fiscalização, acompanhado das planilhas de medição | 2% |  |
| 16 | Produto 8E - Relatório da 9ª e 10ª visita de fiscalização, acompanhado das planilhas de medição | 2% |  |
| 17 | Produto 8F - Relatório da 11ª e 12ª visita de fiscalização, acompanhado das planilhas de medição | 2% |  |
| 18 | Produto 8G - Relatório da 13ª e 14ª visita de fiscalização, acompanhado das planilhas de medição | 2% |  |
| 19 | Produto 8H - Relatório da 15ª e 16ª visita de fiscalização, acompanhado das planilhas de medição | 2% |  |
| 20 | Produto 8I - Relatório da 17ª e 18ª visita de fiscalização, acompanhado das planilhas de medição | 2% |  |
| 21 | Produto 8J - Relatório da 19ª e 20ª visita de fiscalização, acompanhado das planilhas de medição | 2% |  |
| 22 | Produto 8K - Relatório da 21ª e 22ª visita de fiscalização, acompanhado das planilhas de medição | 2% |  |
| 23 | Produto 8L - Relatório da 23ª e 24ª visita de fiscalização, acompanhado das planilhas de medição | 2% |  |
| 24 | Produto 9 - Relatório final de fiscalização, acompanhado do Termo Definitivo de Recebimento da Obra | 3% |  |
|  | TOTAL Valor Global | 100% |  |